ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________ № _____

р.п. Пушкино

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Пушкинского

городского поселения Советского муниципального

района Саратовской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Пушкинского муниципального образования от 12.11.2025г № 129 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области» и Устава Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области:

- от  24.12.2024 года № 184 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории Пушкинского муниципального образования на 2025-2027 годы»

- от  03.02.2025 г. № 23 «О внесении изменений в постановление администрации   Пушкинского муниципального образования от 24.12.2024 №184»;

- от  02.04.2025 г. № 52 «О внесении изменений в постановление администрации   Пушкинского муниципального образования от 24.12.2024 №184»;

- от  12.09.2025 г. № 106 «О внесении изменений в постановление администрации   Пушкинского муниципального образования от 24.12.2024 №184»;

- от  29.10.2025 г.  № 124 «О внесении изменений в постановление администрации   Пушкинского муниципального образования от 24.12.2024 №184»;

- от  19.11.2025 г.  № 135 «О внесении изменений в постановление администрации   Пушкинского муниципального образования от 24.12.2024 №184»;

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2026 года  после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации Пушкинского

муниципального   образования 					 Н.И. Потапова

Желещикова С.В.

5-17-13

Приложение к постановлению администрации Пушкинского муниципального образования

от  __________  № _____

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы.

- Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории Пушкинского городского поселения, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановления администрации Пушкинского муниципального образования от 12.11.2025г № 129 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области», Устава Пушкинского муниципального образования.

Отсутствие  государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования, снижение уровня  общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к  объектам благоустройства  приводит к снижению уровня благоустройства в населенных пунктов муниципального образования.

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию Пушкинского городского поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Выполнение программы благоприятно повлияет на  уровень экологии, обустройству дворовых территорий и на социальное благополучие общества.

Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, председателей управляющих организаций, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Пушкинского городского поселения  позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Территории общего пользования (парки, улицы, проезды, автомобильные дороги) являются важной частью окружающей среды и выполняют несколько ключевых функцией:	- места отдыха и общения с зонами тихого и активного досуга, где обязательны наличие лавочек, урн, цветников, игровых и спортивных площадок;

- зеленые насаждения, которые создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц и способствуют биологическому комфорту;

- общественные кладбища, выполняющие памятные, культурно-исторические, экологические и санитарные функции.

Приоритетные направления реализации муниципальной программы:

- Поддержание в технически исправном состоянии и развитие наружного освещения улиц, обеспечение нормативной работы уличных светильников на территории Пушкинского городского поселения;

- Комплексный подход к созданию и текущему содержанию объектов озеленения общего пользования;

- Проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории Пушкинского городского поселения;

- Вовлечение граждан в процесс принятия решений на местном уровне при реализации проектов инициативного бюджетирования.

Целью муниципальной программы является комплексное решение задач благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния территорий поселения, обеспечение и улучшение внешнего облика территории Пушкинского  городского поселения, создание комфортных условий  для проживания и отдыха населения.

Реализация целей и задач программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям программы.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают - улучшение экологической обстановки и создание среды, безопасной и комфортной для проживания жителей Пушкинского городского поселения, совершенствование эстетического состояния территории Пушкинского  городского поселения.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Пушкинского городского поселения; улучшение экологического состояния природной среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников), находящихся в собственности поселения.

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области»

I. Основные положения о муниципальной программе

| Куратор муниципальной программы | Глава администрации Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Цель муниципальной программы: | - комплексное решение задач благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния территорий поселения, обеспечение и улучшение внешнего облика территории Пушкинского городского поселения, создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| Подпрограммы: | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (в тыс. рублях) | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников –5335,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год –915,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. местный бюджет-915,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. 2027 год -1105,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. местный бюджет -1105,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. 2028 год -1105,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. местный бюджет -1105,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб 2029 год -1105,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. местный бюджет -1105,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. 2030год -1105,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. областной бюджет (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. местный бюджет -1105,0 тыс. руб. внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: Улучшение качества жизни населения |

II. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя 1 | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - комплексное решение задач благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния территорий поселения, обеспечение и улучшение внешнего облика территории Пушкинского городского поселения, создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и замена светильников уличного освещения | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Пушкинского муниципального образования | Улучшение качества жизни населения |
| 2. | Посадка однолетних и многолетних культур, деревьев и кустарников и уход за зелеными насаждениями | шт. | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Администрация Пушкинского муниципального образования | Улучшение качества жизни населения |
| 3. | Улучшение благоустройства и содержания территории Пушкинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Пушкинского муниципального образования | Улучшение качества жизни населения |

1Наименование ответственного за достижение показателя.

2Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

III. Структура муниципальной программы «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |  | Срок реализации 2026-2030 |  |
| 1.1 | Задача 1 Поддержание в технически исправном состоянии и развитие наружного освещения улиц, обеспечение нормативной работы уличных светильников на территории Пушкинского городского поселения | Обеспечение необходимого уровня освещенности для населения, создание безопасной среды для населения. Оплата услуг по поставке электрической энергии уличного освещения |  | Приобретение светильников уличного освещения |
| 1.2 | Задача 2 Комплексный подход к созданию и текущему содержанию объектов озеленения общего пользования, организация озеленения территории Пушкинского городского поселения | Улучшение экологического состояния природной среды, улучшение качества состояния зеленых насаждений, создание комфортной и эстетически привлекательной среды для населения Пушкинского городского поселения |  | Посадка однолетних и многолетних культур, деревьев и кустарников и уход за зелеными насаждениями |
| 1.3 | Задача 3 Проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории Пушкинского городского поселения | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для деятельности и отдыха населения на территории Пушкинского городского поселения, сохранение памятников, совершенствование эстетического состояния территории Пушкинского городского поселения |  | Улучшение благоустройства территории Пушкинского городского поселения |

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области» | Всего, в том числе: | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения» | Всего, в том числе: | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

- «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения»

Основные положения комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения»

| Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы | Основной целью процессных мероприятий является осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на территории Пушкинского городского поселения |
| --- | --- |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача№1: Поддержание в технически исправном состоянии и развитие наружного освещения улиц, обеспечение нормативной работы уличных светильников на территории Пушкинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и замена светильников уличного освещения | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача №2: Комплексный подход к созданию и текущему содержанию объектов озеленения общего пользования, организация озеленения территории Пушкинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Посадка однолетних и многолетних культур, деревьев и кустарников и уход за зелеными насаждениями | шт. | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задача №3: Проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории Пушкинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Улучшение благоустройства и содержания территории Пушкинского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения »

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) * | Характеристика | Единица измерения | 2025г. | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие (результат) 1 Уличное освещение | Закупка товаров, работ и услуг | Кол-во приобретенных и установленных светильников, оплата услуг по поставке электроэнергии | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 Озеленение | Закупка товаров, работ и услуг | Кол-во приобретенных и высаженных зеленых насаждений, а также уход за ними. | шт. | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 Прочие мероприятия по благоустройству | Закупка товаров, работ и услуг | Привлечение организаций и население к работам по благоустройству (субботники), установка малых архитектурных форм, ежедневное содержание мест массового отдыха населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV.Финансовое обеспечение структурного элемента муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата) | Источники финансирования | Объемы финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения » | Всего, в том числе: | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 1 «Уличное освещение» | Всего, в том числе: | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5335,0 | 915,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Озеленение» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V.План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Пушкинского городского поселения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача №1: Обеспечение освещенности улиц и повышение энергетической эффективности в Пушкинском городском поселении |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 (результат) «Приобретение и замена светильников уличного освещения в Пушкинском городском поселении» |  | Администрация Пушкинского муниципального образования |  |
|  | Контрольная точка 1.1.задание получено | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Заключение контракта |
|  | Контрольная точка 1.2. работы выполнены | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату |
| Задача №2: Организация озеленения территории Пушкинском городском поселении |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 (результат) Посадка однолетних и многолетних культур, деревьев и кустарников и уход за зелеными насаждениями |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.задание получено | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Заключение контракта |
|  | Контрольная точка 1.2. работы выполнены | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату |
| Задача №3: Проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории Пушкинском городском поселении |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 «Улучшение благоустройства и содержания территории Пушкинского городского поселения» |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.задание получено | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Заключение контракта |
|  | Контрольная точка 1.2. работы выполнены | Дата | Администрация Пушкинского муниципального образования | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату. |

Верно:

Консультант администрации					С.В.Желещикова