АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2024  № 181

р.п. Пушкино

Об утверждении муниципальной программы

«О повышении безопасности дорожного

движения в Пушкинском муниципальном

образовании на 2025-2027 годы»

На основании постановления администрации Пушкинского муниципального образования от 05.11.2019г № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пушкинского муниципального образования», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального образования, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «О повышении безопасности дорожного движения в Пушкинском муниципальном образовании на 2025-2027», согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Пушкинского

муниципального   образования 					 Н.И. Потапова

Желещикова С.В.

8(84566)5-17-13

Приложение постановлению

администрации Пушкинского

муниципального образования

от 24.12.2024  № 181

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  2025-2027 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«О повышении безопасности дорожного движения в Пушкинском муниципальном образовании на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | «О повышении безопасности дорожного движения в Пушкинском муниципальном образовании на 2025-2027» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | - целью Программы является сокращение количества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| Задачи Программы | - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора»; - повышение правового сознания участников дорожного движения, информирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; - снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |
| Сроки реализации Программы: | 2025-2027 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | нет |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |  |  |  |
| Соисполнители программы: | нет |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего, в том числе: | 8271,90 | 4272,30 | 1312,70 | 2686,90 |
| Местный бюджет | 8271,90 | 4272,30 | 1312,70 | 2686,90 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2027 года |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | - контроль реализации Программы осуществляется главой администрации Пушкинского муниципального образования |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретшей в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам страны.

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованием ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

Низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организаций и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение тематической рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых световозвращающих материалов (термопластика или полимеров); устройство искусственных неровностей дороги типа «Лежащий полицейский» со световозвращателями на прилегающих к образовательным учреждениям участках улично-дорожной сети; установка на наиболее опасных участках местных автодорог дорожных (барьерных) ограждений; установка и обслуживание светофорного оборудования.

- Основная цель и задачи Программы

Основными целями Программы является осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Пушкинского муниципального образования.

Условиями достижения поставленной целей Программы является решение следующих задач:

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов.

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных задач:

-инвентаризация и оформление внутрипоселенческих дорог в муниципальную собственность;

- нанесение линий дорожной разметки;

- установка, замена дорожных знаков;

- ремонт проезжей части внутрипоселенческих дорог;

- выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов в плане углов поворота дороги;

- проведение мероприятий (конкурсов), направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма.

- 3.Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2025-2027 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

4.Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

5.Перечень программных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, ст.Наливная, ул. Нефтяников от д.№15 до д.№22 | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 2 | Работы по исправлению профиля оснований автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, автоподъезд с.Новоантоновка | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 3 | Грейдирование и устранение колейности, распиловка кустарника и деревьев диам. до 12 см автомобильной дороги (10,55 км), расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Новолиповка Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 4 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Пушкинском муниципальном образовании | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 5 | Проверка сметной документации дорожных объектов | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 6 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за проведением ремонта автомобильных дорог общего пользования Пушкинского муниципального образования Советского | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 7 | Покос травы на обочинах дорог общего пользования Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 8 | Приобретение и нанесение краски для дорожной разметки | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 9 | Приобретение и установка дорожных знаков | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 10 | Расчистка от снега, наледи и посыпка песко-соляной смесью дорог Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |
| 11 | Нанесение дорожной разметки | Глава администрации | 2025 год | 2027 год |

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

1.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

2.Формирование правовой культуры населения в сфере безопасности дорожного движения;

3.Формирование положительного общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;

4.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

5.Совершенствование системы контроля за состоянием дорожного движения.

7. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации  Муниципальной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Муниципальной программы:

1) внешние финансово-экономические риски: сокращение в ходе реализации Муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач Муниципальной программы;

- возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;

- длительный срок реализации Муниципальной программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей;

2) внешние законодательно-правовые риски:

-изменение законодательства Российской Федерации и законодательства Саратовской области;

- несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

3) внутренние риски:

- неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий Муниципальной программы.

Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации Муниципальной программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

- оперативное реагирование и внесение изменений в Муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей Муниципальной программы.

Меры управления внутренними рисками:

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Муниципальной программы, возможно, с привлечением независимых экспертов;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

- 8. Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Пушкинского муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляются путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- уточнения программных мероприятий, состава исполнителей;

- обеспечения качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

9.Объемы и источники финансирования Программы

| № п/п | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, всего | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, ст.Наливная, ул. Нефтяников от д.№15 до д.№22 | Глава администрации | Всего: | 713,26 | 713,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 713,26 | 713,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Работы по исправлению профиля оснований автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, автоподъезд с.Новоантоновка | Глава администрации | Всего: | 843,82 | 843,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 843,82 | 843,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Грейдирование и устранение колейности, распиловка кустарника и деревьев диам. до 12 см автомобильной дороги (10,55 км), расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, с.Новолиповка Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | Всего: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проверка сметной документации дорожных объектов | Глава администрации | Всего: | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за проведением ремонта автомобильных дорог общего пользования Пушкинского муниципального образования Советского | Глава администрации | Всего: | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Покос травы на обочинах дорог общего пользования Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | Всего: | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчистка от снега, наледи и посыпка песко-соляной смесью дорог Пушкинского муниципального образования | Глава администрации | Всего: | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков | Глава администрации | Всего: | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Приобретение и нанесение краски для дорожной разметки | Глава администрации | Всего: | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Пушкинском муниципальном образовании | Глава администрации | Всего: | 3289,82 | 920,22 | 497,70 | 1871,90 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3289,82 | 920,22 | 497,70 | 1871,90 |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 8271,90 | 4272,30 | 1312,70 | 8271,90 |

Верно:

Главный специалист администрации

Пушкинского муниципального образования 	                     				   С.В. Желещикова